炼钢厂出钢口钻头功能性承包方案

前言

出钢口钻头的功能是将满足不了出钢要求的出钢口，从转炉炉体出钢口部位钻出，保证新出钢口能实现快速安装。炼钢厂为了确保出钢口钻头质量及到货要求，提高生产效率，同时降低备件库存费用，炼钢厂建议对出钢口钻头继续实施功能性承包。

一、承包名称

炼钢厂出钢口钻头功能性承包

二、承包服务内容、方式和要求

1.承包服务内容：承包方负责安排专人对发包方使用单位出钢口钻头进行更换，并负责对钻杆与钻头连接的日常维护，钻杆的日常保养、维修、校正，同时负责出钢口钻头消耗备件的供应。

2.承包方式：吨钢备件功能性承包

3.承包具体要求：

（1）由发包方使用单位负责钻头备件的寄存管理和备件领用管理，并负责现场服务人员的日常管理。

（2）承包单位负责钻头备件的供应，必保现场一用一备，对备件现场使用过程中的更换维护。

（3）在钻头与现场钻杆连接方式不符时，由承包单位负责对钻杆进行改造，并对钻杆改造连接部位进行日常维护。

（4）负责钻杆的日常保养、维修、校正。

三、承包履行期限、地点

1.承包履行期限：出钢口钻头功能性承包合同有效期1年

2.承包地点：发包方使用单位转炉作业区

四、技术要求及协作事项

（一）承包方的产品质量需满足以下技术要求：

1.出钢口钻孔直径：ø320 mm。

2.出钢口钻孔长度：1600mm。

3.出钢口钻孔孔型圆柱度误差：≤5mm。

4.更换出钢口的钻孔时间不得大于10分钟（冷残钢或因发包方原因耽误的时间除外），钻头刀削具要及时更换，不得对钻头的使用造成影响。

5.严格按发包方使用单位提供的车辆连接部位尺寸制作钻头连接方式，确保现场钻头连接配套，严格按照发包方使用单位钻头使用频率负责钻头刀削具的更换，不得影响炼钢工艺钻孔使用。

（二）双方协作事项

1.承包方将备件送至发包方使用单位后，发包方使用单位负责寄存保管，转炉作业区负责钻头领用，承包单位负责现场备件的更换和日常维护，发包方使用单位负责每月根据实际钢产量出具产量证明，采购中心、计财处负责根据产量及使用情况证明给予承包单位结算。

2.保证出钢口钻头功能性承包工作顺利进行，发包方使用单位各相关部门及转炉作业区全面配合，承包方人员也要严格遵守发包方各项管理制度。

五、承包备件材料的计量标准和方法

1.承包方按吨钢费用进行功能性承包（含技术服务及人工费、备材费用、增值税发票13%）。

2.发包方按吨钢产品支付承包费用，即每月钢产量×吨钢费用进行结算；每月初双方对承包服务内容无异议后，由发包方使用单位安排出具上月钢产量和费用证明。

六、承包最终达到的质量标准、使用效果及评价方法

1.出钢口钻头产品必须满足技术质量要求（详见本方案第四条）。

2.出钢口钻孔时间必须控制在10分钟之内。

3.发包方使用单位按季度反馈承包产品质量及服务效果，承包到期前做出供应商功能性承包项目效果评价表。

七、承包费用结算方式

每月底发包方使用单位依据当月实际合格钢产量，并结合转炉作业区等单位每月对承包方的考核意见，出具书面结算证明（含合格产量及考核条款），发包方使用单位逐级签字盖章，计财处审核后，承包方依据产量证明办理出库与挂帐手续。

承包人按发包人财务要求开具增值税专用发票办理挂账手续后，由发包人根据付款计划、付款规定，以银行（电子）承兑、商业（电子）承兑或贴息现汇的方式分期分批支付，承包期账面金额留存履约保金4万元。任何情况下货款支付均不计利息。

八、承包双方的职责

（一）发包方使用单位职责：

1.负责寄存保管钻头备件和领用备件

2.每月10日前提供有效的上月产量及所发生费用证明，由承包方转送公司相关部门进行审核结算

3.负责对维护人员更换备件及配件的现场监护

4.负责与承包方签订安全技术协议

5.负责对属于承包方工具材料出厂所需证明的办理，方便所需物料的出入

6.负责现场报废钻头的处理

（二）承包方职责：

1.严格遵守发包方及发包方使用单位各项规章制度，做好现场作业人员的安全管理。承包方对承包项目及承包项目作业人员的安全负主体责任。

2.负责更换钻头及刀削具的现场安全作业，并提供更换所需的工器具。

3.负责钻头及刀削具等备件的合理储备（要求一用一备），避免短缺影响生产作业，也不得大量积压增加现场存放压力。

4.承包方借用发包方使用单位的设备及材料，使用过程中必须保证不得损坏与丢失，否则照价赔偿。

5.负责作业场所的设备摆放整齐及卫生整洁，否则发包方使用单位有权按厂相关规定进行考核，在承包费用中扣除。

6.双方人员要团结、合作、相互沟通，严禁发生各种冲突过失行为，一旦发生将按发包方相关规章制度处理。

九、承包违约或损失赔偿计算、处罚方法

1.承包方的各种原因造成出钢口钻孔时间超过10分钟（不含10分钟），超出时间每分钟50元进行考核。

2.未提供备用钻头时，按每天2000元进行考核、直至提供到备用钻头。

3.承包方提供的备用钻头更换上线之日起需36小时内把备用钻头送到发包方使用现场，否则按每天2000元考核，直至提供到备用钻头。因现场无钻头使用造成的生产损失，由承包方承担。

4.以上考核由发包方使用单位转炉作业区做好记录，发包方月底办理产量结算证明时核减相应的钢产量。因承包方行为严重影响到发包方正常生产时，发包方有权单方面解除承包合同，并追究造成一切损失，同时保留将承包方纳入发包方失信客户黑名单的权利。

5.必须遵守首钢长钢公司发【2020】96号《首钢长治钢铁有限公司文明生产管理办法》的相关规定，接受发包方的检查、监督，发包方保留因规定落实不到位核减款项、追偿损失的权利，同时承包方违反发包方相关规章制度，依据相关制度进行扣罚。

十、承包过程中的争议解决方式

1.履约期如发生纠纷，由双方当事人友好协商解决。协商不成时，任何一方均应向发包方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.凡发生因诉讼而由发包方承担的诉讼费、鉴定费、差旅费、律师费、执行费等其他费用均由承包方全额承担（发包方凭相关票据、材料、文书等从应付承包方的款项中直接扣除）。

十一、其他在废旧回收、现场库存处理等方面的约定事项

1.废旧或不能满足钻孔工艺时间要求的钻头由发包方使用单位现场交废钢回收处理，与承包方不发生废钢方面的费用问题。

2.总体承包前的库存按正常备件采购消耗执行，与总体承包不发生费用，备件消耗完后总承包正式开始计算，第一个月吨钢数按照承包第一次钻孔时开始计算三座转炉当月钢产量，按照总承包方案核算费用，第二个月及以后按照全月产量核算费用。

首钢长治钢铁有限公司

2023年1月3日